# SCRUM - Sprints del Proyecto

# Sprint 1 (Días 1-2)

• Configuración de Node.js y Express

• Servidor básico funcionando

# Sprint 2 (Días 3-4)

• Conexión a MongoDB

• Modelos de Usuario y Cita

# Sprint 3 (Días 5-6)

• Registro de usuarios

• Inicio de sesión

# Sprint 4 (Días 7-8)

• Agendamiento de citas

• Selección de doctores y sedes

# Sprint 5 (Días 9-10)

• Panel administrativo

• Estadísticas y eliminación

# Sprint 6 (Días 11-12)

• Encriptación de contraseñas (bcrypt)

• Pruebas de seguridad

# Sprint 7 (Días 13-14)

• Documentación completa

• Pruebas finales